👁  Face Alarm

目を開けないと止まらない目覚ましアプリ

事業全体ロードマップ  v1.0  |  2026年6月

# 1. プロジェクト概要

## コンセプト

Face Alarm は「目を3秒以上カメラに向けて開けていないとアラームを止められない」という仕組みを持つ iOS 目覚ましアプリです。スヌーズ乱用・布団の中でのタップ解除を物理的に防ぎ、朝の確実な起床を促します。

## 解決する課題

- スマートフォンの画面を見ずに半覚醒状態でアラームを止めてしまう

- スヌーズを繰り返して結局遅刻・睡眠の質の低下

- 既存の「数学問題」「QRコード」系アプリよりも確実性が高い生体認証ベースの解除

## ターゲットユーザー

- 朝が苦手な社会人・学生（18〜35歳）

- 遅刻癖を改善したいが意志力に頼りたくないユーザー

- ガジェット・テック系 SNS ユーザー（バイラル拡散を期待）

# 2. 開発ロードマップ（iOS / Swift）

## フェーズ構成

MVP → Public Beta → v1.0 の3段階でリリースします。

| フェーズ | タスク | 詳細 | 期間目安 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 仕様策定 | 要件定義・設計 | 画面設計（Figma）、カメラ API 選定、ARKit vs AVFoundation 比較 | 2週間 |
| Phase 1 MVP | コア機能実装 | ・アラーム設定 UI ・AVFoundation で顔検出（目開閉判定） ・3秒カウントダウン解除ロジック | 4週間 |
| Phase 1 MVP | ローカルテスト | 実機動作確認、暗所・メガネ・マスク対応テスト | 1週間 |
| Phase 2 Beta | 追加機能 | ・複数アラーム・繰り返し設定 ・難易度調整（5秒/10秒モード） ・統計ダッシュボード | 3週間 |
| Phase 2 Beta | TestFlight | 外部テスター50名へ配布、フィードバック収集 | 2週間 |
| Phase 3 v1.0 | App Store 申請 | プライバシーポリシー、App Store レビュー対応 | 2週間 |
| Phase 3 v1.0 | Claude Knowledge Plugin 統合 | アプリ内 FAQ・サポート・パーソナルヒント機能（後述） | 並行実施 |

## 主要技術スタック

- 言語: Swift 5.10 / SwiftUI

- 顔検出: AVFoundation + Vision Framework（ARKit は不要、軽量で済む）

- 目開閉判定: VNFaceObservation の leftEyeOpenConfidence / rightEyeOpenConfidence（閾値 0.8 以上）

- アラームバックグラウンド再生: AVAudioSession (.playback カテゴリ)

- Claude 統合: Anthropic iOS SDK / REST API

## 判定ロジック（目の開き）

Vision Framework の VNDetectFaceLandmarksRequest を使い、毎フレーム両目の開き度を取得します。左右いずれかが閾値を下回ると即カウントリセット。連続3秒（=約90フレーム @ 30fps）超えで解除。暗所対策として TrueDepth カメラ非搭載機では IR 照明なしの通常カメラのみ使用し、低照度時はヒントメッセージを表示します。

# 3. マーケティング戦略

## ブランディング

- Face Alarm アプリ名:

- 「目を開けなきゃ、止まらない。」 タグライン:

- トーン: 真面目すぎず、ちょっとシュール。共感 × ちょっと笑える

## フェーズ別マーケティング計画

### Phase A — ローンチ前（TestFlight 期間）

- ティーザー動画を TikTok / Instagram Reels に投稿（寝坊あるある → 解決のストーリー形式）

- X (Twitter) で「目が覚めないと止まらないアラーム作った」スレッドを投稿→ バイラル狙い

- Product Hunt での注目度獲得のために英語ランディングページを作成

- β版テスター募集をノーコードフォーム（Tally / Typeform）で実施

### Phase B — App Store リリース直後

- App Store の ASO 最適化（キーワード: 目覚まし 起きられない 顔認証 寝坊防止）

- Tech 系 YouTuber・ガジェット系インフルエンサーへのレビュー依頼（DM + プレスキット）

- 「1週間使ってみた」スタイルのユーザーレビュー動画を促進（UGC 戦略）

- AppFollow で App Store レビューを監視し、即時返信でストア評価を向上

### Phase C — グロース期

- 有料プラン導入（難易度・テーマ・統計をサブスク化）— 月額 ¥300〜¥500 想定

- Apple Search Ads で「寝坊」「目覚まし」キーワードに入札

- クロスプロモ: 睡眠ログ系アプリ（Sleep Cycle 等）とのパートナーシップ

## 価格戦略

買い切り（One-Time Purchase）モデルを採用します。サブスクは「朝が苦手」ユーザーには心理的ハードルが高く、買い切りの方がレビュー評価・口コミ拡散に有利です。

- ローンチ価格: ¥300（Apple Tier 3）— 衝動買いを狙う

- 話題化後に ¥500 へ値上げ — 値上げ告知自体がプロモーションになる

- Apple 手数料 30% 控除後の手取り: ¥210 / 本（¥300）→ ¥350 / 本（¥500）

## 収益シミュレーション

| シナリオ | 累計 DL 数 | 手取り収益（¥300） |
| --- | --- | --- |
| 保守 | 5,000 DL | 約 105 万円 |
| 目標 | 10,000 DL | 約 210 万円 |
| バイラル | 50,000 DL | 約 1,050 万円 |

## KPI 目標

- TestFlight: 50名 β → App Store 初週 1,000 DL

- 3ヶ月後: 累計 10,000 DL、評価 4.2★ 以上

- 6ヶ月後: ¥500 値上げ実施 → 累計収益 210 万円超を目指す

# 4. Claude Knowledge Plugin の活用

## Knowledge Plugin とは

Claude の Knowledge Plugin（ナレッジプラグイン）は、カスタムドキュメント・FAQ・ガイドなどを Claude に読み込ませ、アプリ内チャットや外部インターフェースから自然言語で問い合わせできるようにする機能です。

## 言語対応ロードマップ

英語ファーストで市場投入し、反応を見ながら多言語展開します。

| フェーズ | 対応言語 | 方針 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 ローンチ | 英語（English） | App Store 英語圏（US/UK/AU）をメインターゲット。UIテキスト・FAQ・サポートすべて英語のみ |
| v1.x（3ヶ月後） | + 日本語 | 国内ユーザー向け。Knowledge Plugin の FAQ を日本語で追加登録 |
| v2.0（6ヶ月後〜） | + 中国語・韓国語・スペイン語 等 | DL 数・地域データを見て優先順位を決定。Claude Knowledge Plugin で翻訳コストを最小化 |

## Face Alarm での活用シナリオ

### ① アプリ内 AI サポート

ユーザーが「Why isn't my face being detected?」と聞くと、英語 FAQ を参照した Claude が即座に回答。カスタマーサポートの工数を削減します。多言語展開時は各言語の FAQ を追加登録するだけで対応完了です。

### ② パーソナル起床アドバイス

ユーザーの起床履歴データを Knowledge として渡し、「You tend to struggle unlocking on Mondays — try sleeping 30 minutes earlier on Sunday nights.」などの個別アドバイスを生成します。

### ③ 多言語 FAQ の段階的追加

Knowledge Plugin にドキュメントを追加登録するだけで多言語対応が完結します。v1.0 は英語 FAQ のみ、v1.x 以降は日本語・中国語ドキュメントを追加する形で、翻訳コストをほぼゼロに抑えながら展開できます。

## 実装ステップ

- Claude.ai の Knowledge Plugin 管理画面でプロジェクトを作成 Step 1:

- 英語 FAQ・マニュアル・プライバシーポリシーを Markdown / PDF でアップロード（v1.0） Step 2:

- Anthropic API（Messages API + system prompt）で iOS 側から呼び出し Step 3:

- SwiftUI 内にチャット UI を組み込み（Streaming 対応でリアルタイム返答） Step 4:

- 多言語展開時は各言語のドキュメントを追加登録するだけで対応完了 Step 5:

- A/B テストで「AI サポートあり vs なし」の満足度・継続率を比較計測 Step 6:

# 5. 全体スケジュール

以下は今後 6 ヶ月の主要マイルストーンです。

| 時期 | マイルストーン | 担当 |
| --- | --- | --- |
| 2026年7月 | 仕様確定・Figma デザイン完成 | Dev + Design |
| 2026年8月 | MVP 実機動作確認・TestFlight 配布開始 | Dev |
| 2026年8月 | ティーザー SNS 投稿・β テスター募集 | Marketing |
| 2026年9月 | フィードバック反映・v1.0 完成 | Dev |
| 2026年9月 | Claude Knowledge Plugin 統合完了 | Dev + AI |
| 2026年10月 | App Store 申請・审查 | Dev |
| 2026年10月 | App Store リリース・PR 展開 | Marketing |
| 2026年11月 | 有料プラン導入・Apple Search Ads 開始 | Marketing |
| 2026年12月 | 累計 10,000 DL 達成・次期機能検討 | All |

Face Alarm  |  Studio Saitama  |  takagi@studiosaitama.com